15.01.2020

26

О внесении изменений в постановление Администрации г.Заречного

Пензенской области от 12.12.2014 № 2665 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в г.Заречном Пензенской области»

(с изменениями и дополнениями)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  постановлением Администрации г. Заречного Пензенской области от 27.09.2013 № 1790                             «О муниципальных программах закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области», статьями 4.3.1, 4.6.1 Устава закрытого   административно-территориального образования г.Заречного Пензенской области Администрация ЗАТО г. Заречного  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление Администрации г.Заречного Пензенской области                      от 12.12.2014 № 2665 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в г.Заречном Пензенской области» (с изменениями и дополнениями) (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в г.Заречном Пензенской области» изложить в новой редакции (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после официального опубликования.

3. Настоящее постановление опубликовать в муниципальном печатном средстве массовой информации – в газете «Ведомости Заречного».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города С.А.Воронянского.

Приложение

Утверждена

постановлением Администрации г.Заречного

от 12.12.2014 № 2665

в редакции от 15.01.2020 № 26

# Приложение № 3

# к муниципальной программе                                                                                                                                                                                 «Развитие социальной

# и инженерной инфраструктуры

# в г.Заречном Пензенской области

# Мероприятия муниципальной программы

«Развитие социальной и  инженерной инфраструктуры в г.Заречном Пензенской области»

| № п/п |  | Наименование мероприятия |  | Исполнители | Срок исполнения (год) |  | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | Результат** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | всего |  | местный бюджет |  | областной бюджет | федеральный бюджет | внебюджетные средства |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Стимулирование и развитие жилищного строительства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель №1: формирование условий для стимулирования инвестиционной активности в жилищном строительстве, в том числе в части реализации проектов комплексного освоения и развития территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1: обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья (в том числе с использованием средств населения и ипотечных кредитов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Основное мероприятие «Обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья (в том числе с использованием средств населения и ипотечных кредитов)» |  | -Администрация г.Заречного | 2015 | 5000,0 |  |  |  |  |  |  | 5000,0 | X |
|  |  |  |  |  | 2016 | 1464,0 |  |  | 1464,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 1243,0 |  |  | 1243,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2035,5 |  |  | 2035,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 1300,0 |  |  | 1300,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 3000,0 |  |  | 3000,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого | 14042,5 |  |  | 9042,5 |  |  |  | 5000,0 |  |
| 1.1.1 |  | Разработка проекта планировки и проекта межевания на участок перспективной застройки в микрорайоне № 18 |  | -Администрация г.Заречного | 2014 | 6 000,0 |  |  |  |  |  |  | 6 000,0 | Ввод в эксплуатацию на территории г.Заречного Пензенской области: 2015 г.-25500 кв.м, 2016 г.- 26000 кв.м, 2017 г.- 26500 кв.м, 2018 г.- 27000 кв.м, 2019 г.- 27500 кв.м, 2020 г.- 28000 кв.м. 2021 г.- 28500 кв.м. 2022 г.-29000 кв.м. |
|  |  |  |  |  | 2015 | 5000,0 |  |  |  |  |  |  | 5000,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 430,0 |  |  | 430,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого | 5430,0 |  |  | 430,0 |  |  |  | 5000,0 |  |
| 1.1.2 |  | Постановка на кадастровый учет документов территориального планирования (правила землепользования и застройки) |  | -Администрация г.Заречного | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ввод в эксплуатацию на территории г.Заречного Пензенской области: 2015 г.-25500 кв.м, 2016 г.- 26000 кв.м, 2017 г.- 26500 кв.м, 2018 г.- 27000 кв.м, 2019 г.- 27500 кв.м, 2020 г.- 28000 кв.м. 2021 г.- 28500 кв.м. 2022 г.- 29000 кв.м. |
|  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 534,0 |  |  | 534,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 400,0 |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 1000,0 |  |  | 1000,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого | 1934,0 |  |  | 1934,0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  | Создание условий для жилищного строительства в г.Заречном Пензенской области путем субсидирования части процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам (займам) |  | -Администрация г.Заречного | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ввод в эксплуатацию на территории г.Заречного Пензенской области: 2015 г.-25500 кв.м, 2016 г.- 26000 кв.м, 2017 г.- 26500 кв.м, 2018 г.- 27000 кв.м, 2019 г.- 27500 кв.м, 2020 г.- 28000 кв.м. 2021 г.- 28500 кв.м. 2022 г.- 29000 кв.м. |
|  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 500,0 |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 1243,0 |  |  | 1243,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 1223,0 |  |  | 1223,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого | 2966,0 |  |  | 2966,0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 |  | Внесение изменений в Генеральный план закрытого административно-территориального образования г.Заречный Пензенской области |  | -Администрация г.Заречного | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ввод в эксплуатацию на территории г.Заречного Пензенской области: 2015 г.-25500 кв.м, 2016 г.- 26000 кв.м, 2017 г.- 26500 кв.м, 2018 г.- 27000 кв.м, 2019 г.- 27500 кв.м, 2020 г.- 28000 кв.м. 2021 г.- 28500 кв.м. 2022 г.- 29000 кв.м. |
|  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 812,5 |  |  | 812,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 900,0 |  |  | 900,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2000,0 |  |  | 2000,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого | 3712,5 |  |  | 3712,5 |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 |  | Разработка проекта планировки и проекта межевания на участки перспективной индивидуальной жилищной застройки |  | -Администрация г.Заречного | 2020 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Задача 1.2: Строительство инженерных, транспортных коммуникаций для обеспечения развития районов массовой жилищной застройки и комплексного освоения территорий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  | Основное мероприятие «Строительство инженерных, транспортных коммуникаций для обеспечения развития районов массовой жилищной застройки и комплексного освоения территорий» |  | - Администрация г.Заречного; - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области»; - организации, с которыми заключены соответствующие муниципальные контракты (договоры) | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 700,0 |  | 700,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 6771,8 |  | 6771,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 7471,8 |  | 7471,8 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. |  | Разработка проектно-сметной документации на газоснабжение участка перспективной застройки в микрорайоне № 18 площадью 18,818 га |  | - Администрация г.Заречного; - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области»; - организации, с которыми заключены соответствующие муниципальные контракты (договоры) | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. |  | Разработка проектно-сметной документации на водоснабжение участка перспективной застройки в микрорайоне № 18 площадью 18,818 га |  | - Администрация г.Заречного; - муниципальное казенное учреждение «Управление капи-тального строительст-ва г.Заречного Пензенской области»; - организации, с которыми заключены соответствующие муниципальные контракты (договоры) | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. |  | Разработка проектно-сметной документации на обеспечение водоотведения от участка перспективной застройки в микрорайоне № 18 площадью 18,818 га |  | - Администрация г.Заречного; - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области»; - организации, с которыми заключены соответствующие муниципальные контракты (договоры) | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ввод в эксплуатацию на территории г.Заречного Пензенской области: 2015 г.-25500 кв.м, 2016 г.- 26000 кв.м, 2017 г.- 26500 кв.м, 2018 г.- 27000 кв.м, 2019 г.- 27500 кв.м, 2020 г.- 28000 кв.м. 2021 г.- 28500 кв.м. 2022 г.- 29000 кв.м. |
|  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 700,0 |  | 700,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 365,0 |  | 365,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 1065,0 |  | 1065,0 |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. |  | Разработка проектно-сметной документации на электроснабжение участка перспективной застройки в микрорайоне № 18 площадью 18,818 га |  | - Администрация г.Заречного; - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области»; - организации, с которыми заключены соответствующие муниципальные контракты (договоры) | 2014 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.2.5. |  | Разработка проектно-сметной документации на теплоснабжение участка перспективной застройки в микрорайоне № 18 площадью 18,818 га |  | - Администрация г.Заречного; - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области»; - организации, с которыми заключены соответствующие муниципальные контракты (договоры) | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.2.6. |  | Разработка проектно-сметной документации на строительство автомобильной дороги к участку перспективной застройки в микрорайоне № 18 площадью 18,818 га |  | - Администрация г.Заречного; - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области»; - организации, с которыми заключены соответствующие муниципальные контракты (договоры) | 2014 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.2.7 |  | Разработка проектно-сметной документации на строительство главной понижающей подстанции №4 на участке перспективной застройки в микрорайоне № 18 площадью 18,818 га |  | - Администрация г.Заречного; - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области»; - организации, с которыми заключены соответствующие муниципальные контракты (договоры) | 2014 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.2.8. |  | Строительство газопровода к участку перспективной застройки в микрорайоне № 18 площадью 18,818 га |  | - Администрация г.Заречного; - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области»; - организации, с которыми заключены соответствующие муниципальные контракты (договоры) | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.2.9. |  | Строительство водопровода к участку перспективной застройки в микрорайоне № 18 площадью 18,818 га |  | - Администрация г.Заречного; - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области»; - организации, с которыми заключены соответствующие муниципальные контракты (договоры) | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.2.10 |  | Строительство канализации к участку перспективной застройки в микрорайоне № 18 площадью 18,818 га |  | - Администрация г.Заречного; - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области»; - организации, с которыми заключены соответствующие муниципальные контракты (договоры) | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.2.11 |  | Строительство тепловых сетей к участку перспективной застройки микрорайона № 18 площадью 18,818 га |  | - Администрация г.Заречного; - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области»; - организации, с которыми заключены соответствующие муниципальные контракты (договоры) | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | . |
|  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 1.2.12 |  | Строительство электролиний к участку перспективной застройки в микрорайоне № 18 площадью 18,818 га |  | - Администрация г.Заречного; - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области»; - организации, с которыми заключены соответствующие муниципальные контракты (договоры) | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.2.13 |  | Строительство главной понижающей подстанции №4 на участке перспективной застройки в микрорайоне № 18 площадью 18,818 га |  | - Администрация г.Заречного; - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области»; - организации, с которыми заключены соответствующие муниципальные контракты (договоры) | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ввод в эксплуатацию на территории г.Заречного Пензенской области: 2015 г.-25500 кв.м, 2016 г.- 26000 кв.м, 2017 г.- 26500 кв.м, 2018 г.- 27000 кв.м, 2019 г.- 27500 кв.м, 2020 г.- 28000 кв.м. 2021 г.- 28500 кв.м. 2022 г.- 29000 кв.м. |
|  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 6406,8 |  | 6406,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 6406,8 |  | 6406,8 |  |  |  |  |  |
| 1.2.14 |  | Строительство автомобильной дороги к участку перспективной застройки в микрорайоне № 18 площадью 18,818 га |  | - Администрация г.Заречного; - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области»; - организации, с которыми заключены соответствующие муниципальные контракты (договоры) | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.2.15 |  | Разработка проектно-сметной документации на строительство водопроводных и канализационных сетей и сооружений, газовых сетей, сетей и сооружений электроснабжения, сетей теплоснабжения на участках перспективной индивидуальной жилищной застройки |  | - Администрация г.Заречного; - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области»; - организации, с которыми заключены соответствующие муниципальные контракты (договоры) | 2020 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.2.16 |  | Разработка проектно-сметной документации на строительство автомобильной дороги на участках перспективной индивидуальной жилищной застройки |  | - Администрация г.Заречного; - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области»; - организации, с которыми заключены соответствующие муниципальные контракты (договоры) | 2020 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.2.17 |  | Строительство водопроводных и канализационных сетей и сооружений, газовых сетей, сетей и сооружений электроснабжения, сетей теплоснабжения на участках перспективной индивидуальной жилищной застройки |  | - Администрация г.Заречного; - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области»; - организации, с которыми заключены соответствующие муниципальные контракты (договоры) | 2020 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.2.18 |  | Строительство автомобильной дороги на участках перспективной индивидуальной жилищной застройки |  | - Администрация г.Заречного; - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области»; - организации, с которыми заключены соответствующие муниципальные контракты (договоры) | 2020 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Итого по цели № 1 |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  | 6000,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | 5 000,0 |  |  |  |  |  | 5000,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 1464,0 |  | 1464,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 1943,0 |  | 1943,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 8807,3 |  | 8807,3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 1300,0 |  | 1300,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 3000,0 |  | 3000,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 21514,3 |  | 16514,3 |  |  |  | 5 000,0 |  |
| Итого по подпрограмме «Стимулирование и развитие жилищного строительства» |  |  |  |  | 2014 |  | 6000,0 |  |  |  |  |  | 6000,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | 5 000,0 |  |  |  |  |  | 5000,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 1464,0 |  | 1464,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 1943,0 |  | 1943,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 8807,3 |  | 8807,3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 1300,0 |  | 1300,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 3000,0 |  | 3000,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 21514,3 |  | 16514,3 |  |  |  | 5 000,0 |  |
| Подпрограмма «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель №1: Повышение уровня развития социально-экономической инфраструктуры г. Заречного посредством капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов муниципальной собственности г. Заречного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1: Капитальное строительство, модернизация и реконструкция объектов муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Основное мероприятие «Капитальное строительство, модернизация и реконструкция объектов муниципальной собственности» |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2015 |  | 137802,6 | 137802,6 |  |  |  |  |  | Х |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 255 611,1 | 255 611,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 36790,6 | 36790,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 7126,5 | 7126,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 6241,0 | 6241,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 1197,5 | 1197,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 444769,3 | 444769,3 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  | Строительство объектов жилищного хозяйства |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2014 |  | 20575,7 | 20575,7 |  |  |  |  |  | 2015 год - строительство жилого дома N 20 в микрорайоне N 18; 2016 год - ввод в эксплуатацию жилого дома N 20 в микрорайоне N 18. |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | 98 942,3 | 98 942,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 129767,6 | 129767,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 228709,9 | 228709,9 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. |  | Строительство и реконструкция объектов образования |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области», Департамент образования г.Заречного | 2014 |  | 67 635,0 | 67 635,0 |  |  |  |  |  | 2015 год - ввод в эксплуатацию зданий МАДОУ "Детский сад N 7 комбинированного вида"; 2016 - 2020 годы - строительство воспитательно-образовательного комплекса в микрорайоне N 18; строительство модульной котельной 50-метрового плавательного бассейна в МКР N 18; строительство спортивного ядра МБОУ "СОШ N 225". 2018 г. - разработка проектной документации на реконструкцию МДОУ "Детский сад N 4" по адресу: ул. Братская, 22 |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | 2 000,0 | 2 000,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 4 004,9 | 4 004,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 1074,0 | 1074,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 7078,9 | 7078,9 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. |  | Строительство и реконструкция объектов культуры |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области», Департамент культуры и молодежной политики г.Заречного | 2014 |  | 35 427,4 | 35 427,4 |  |  |  |  |  | 2015 год - реконструкция здания ДК "Дружба"; 2016 год - ввод в эксплуатацию здания ДК "Дружба"; |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | 21 832,6 | 21 832,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 1 438,7 | 1 438,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 23271,3 | 23271,3 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 |  | Строительство и реконструкция объектов физкультуры и спорта |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2014 |  | 5 798,1 | 5798,1 |  |  |  |  |  | 2015-2017 годы - строительство 50-метрового плавательного бассейна по ул. Озерской; 2017 год - ввод в эксплуатацию 50-метрового плавательного бассейна по ул. Озерской; 2016-2017 годы - реконструкция стадиона, пр. Молодежный, з/у 4А; 2017-2018 годы -строительство модульной котельной 50-метрового плавательного бассейна в МКР 18. 2019 год – реконструкция хоккейной площадки |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | 15027,7 | 15027,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 118550,9 | 118550,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 36390,6 | 36390,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 1486,0 | 1486,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 1200,0 | 1200,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 172655,2 | 172655,2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 |  | Расширение муниципального общественного кладбища |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 год - расширение муниципального общественного кладбища |
|  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 1849,0 | 1849,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 1849,0 | 1849,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6. |  | Строительство и реконструкция других объектов |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2017 |  | 400,0 | 400,0 |  |  |  |  |  | 2017 - разработка проектной документации на устройство велосипедной дорожки (участок дороги вдоль улиц Озерская, Ахунская, Ленина, Заречная, Заводская); благоустройство спортивной площадки; реконструкция фонтана. 2018 г. - разработка проектной документации на устройство велосипедной дорожки, благоустройство спортивной площадки (между жилыми домами по ул. Мира, д. 42, д. 352, около МДОУ "Детский сад N 13"), реконструкция фонтана (ул. Братская), разработка проектной документации на реконструкцию зоны отдыха "Лесная" 18 мк; 2019 год – устройство велосипедной дорожки (участок дороги вдоль улиц Озерская, Ахунская, Ленина, Заречная, Заводская). |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 4566,5 | 4566,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 26,0 | 26,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 4992,5 | 4992,5 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 |  | Капитальное строительство, реконструкция, объектов инфраструктуры территории опережающего социально-экономического развития «Заречный», расположенных на территории опережающего социально-экономического развития «Заречный» |  | - Администрация г.Заречного; - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области»; - организации, с которыми заключены соответствующие муниципальные контракты (договоры) | 2019 |  | 2015,0 | 2015,0 |  |  |  |  |  | 2019-2020 год: проведение проектно-изыскательских работ для проведения реконструкции нежилого здания «Здание 705» |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 1197,5 | 1197,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 3212,5 | 3212,5 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8 |  | Создание объектов инфраструктуры территории опережающего социально-экономического развития «Заречный», расположенных на территории опережающего социально-экономического развития «Заречный», а также расположенных вне такой территории, но обеспечивающих ее функционирование |  | - Администрация г.Заречного; - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области»; - организации, с которыми заключены соответствующие муниципальные контракты (договоры) | 2019 |  | 3000,0 | 3000,0 |  |  |  |  |  | 2019 год: технологическое присоединение к сетям газоснабжения следующих объектов капитального строительства: нежилое здание «Здание 705»,нежилое здание «Здание 701», нежилое здание «Здание 709», нежилое здание «Здание 719» – 3 000 тыс. руб. |
|  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 3000,0 | 3000,0 |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.2: Проведение капитального ремонта, ремонта, текущего ремонта объектов капитального строительства муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  | Основное мероприятие «Проведение капитального ремонта, ремонта, текущего ремонта объектов капитального строительства муниципальной собственности» |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2015 |  | 7528,8 | 7528,8 |  |  |  |  |  | Х |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 8 302,3 | 8 302,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 93790,8 | 81759,0 |  |  | 12031,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 80916,0 | 74055,3 |  |  | 6860,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 50245,5 | 46771,0 |  |  | 3474,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 8748,0 | 8748,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 21817,0 | 0 |  |  | 21817,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 9154,0 | 0 |  |  | 9154,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 280502,4 | 227164,4 |  |  | 53338,0 |  |  |  |
| 1.2.1. |  | Капитальный ремонт объектов образования в том числе |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области», Департамент образования г.Заречного | 2014 |  | 7 743,9 | 7 743,9 |  |  |  |  |  | Капитальный ремонт объектов образования: 2015 год - 2 объект; 2017 год - 13 объектов; 2018 год - 10 объектов 2019 год - 18 объектов. |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | 2781,2 | 2781,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 200,0 | 200,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 47304,8 | 35273,0 |  |  | 12031,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 27665,0 | 20804,3 |  |  | 6860,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 27002,8 | 23528,3 |  |  | 3474,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 104953,8 | 82586,8 |  |  | 22367 |  |  |  |
| 1.2.1.1 |  | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 216 «Дидакт» |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области», Департамент образования г.Заречного | 2018 |  | 12658,0 | 6446,3 |  |  | 6211,7 |  |  | 2018 -2019 годы - 1 объект; |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 304,5 | 304,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 12962,5 | 6750,8 |  |  | 6211,7 |  |  |  |
| 1.2.1.2 |  | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 218» |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области», Департамент образования г.Заречного | 2019 |  | 5751,5 | 2277,0 |  |  | 3474,5 |  |  | 2019 год - 1 объект. |
|  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 5751,5 | 2277,0 |  |  | 3474,5 |  |  |  |
| 1.2.2. |  | Капитальный ремонт объектов культуры |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2014 |  | 4 665,8 | 4 665,8 |  |  |  |  |  | Капитальный ремонт объектов культуры: 2015 год - 1 объект; 2017 год - 1 объект; 2018 год - 7 объектов; 2019 год - 7 объектов; 2020 год – 1 объект. |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | 4747,6 | 4747,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 40449,0 | 40449,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 39696,0 | 39696,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 13161,0 | 13161,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 748,0 | 748,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 98801,6 | 98801,6 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. |  | Капитальный ремонт объектов физкультуры и спорта |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2014 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Капитальный ремонт объектов физкультуры и спорта: 2016 год - 2 объекта; 2017 год - 1 объект; 2018 год - 4 объекта; 2019 год – 5 объектов. |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 8 102,3 | 8 102,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 250,0 | 250,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 8259,0 | 8259,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 5716,5 | 5716,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 22327,8 | 22327,8 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. |  | Капитальный ремонт других объектов |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2014 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Капитальный ремонт других объектов муниципальной собственности: 2017 год - 2 объекта; 2018 год - 4 объекта; 2019 год - 5 объектов; 2020 год – 1 объект. |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 1727,0 | 1727,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 4966,0 | 4966,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 3715,2 | 3715,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 8000,0 | 8000,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 18408,2 | 18408,2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5. |  | Проведение ремонтных работ, не увеличивающих стоимость основных средств |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2014 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Ремонт объектов муниципальной собственности: 2017 год - 4 объекта; 2018 год - 1 объект. |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 4060,0 | 4060,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 330,0 | 330,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 4390,0 | 4390,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6. |  | Капитальный ремонт объектов инфраструктуры территории опережающего социально-экономического развития «Заречный», расположенных на территории опережающего социально-экономического развития «Заречный» |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2019 |  | 650,0 | 650,0 |  |  |  |  |  | 2019 год - 1 объект. |
|  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 650,0 | 650,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.7. |  | Капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных организаций |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2020 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 2021 год - 2 объекта; 2022 год - 2 объекта. |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 21817,0 | 0 |  |  | 21817,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 9154,0 | 0 |  |  | 9154,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 30971,0 | 0 |  |  | 30971,0 |  |  |  |
| 1.3. |  | Основное мероприятие «Региональный проект «Спорт-норма жизни» |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2019 |  | 706,5 | 706,5 |  |  |  |  |  | Х |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 706,5 | 706,5 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. |  | Капитальный ремонт объектов физкультуры и спорта |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2019 |  | 706,5 | 706,5 |  |  |  |  |  | Капитальный ремонт объектов физкультуры и спорта: 2019 год - 1 объект. |
|  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 706,5 | 706,5 |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.3: Проведение капитального ремонта, ремонта объектов улично-дорожной сети г.Заречного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  | Основное мероприятие «Реализация приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 66552,5 |  | 16700,0 | 16617,5 |  | 33235,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 35210,5 |  | 15845,0 | 1760,5 |  | 17605,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 101763,0 |  | 32545,0 | 18378,0 |  | 50840,0 |  |  |
| 1.3.1. |  | Строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля протяженности дорог г.Заречного, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям: 2017 год - 83%; 2018 год - 85%; 2019 год - 85%; 2020 год - 85%; 2021 год - 85%; 2022 год - 85%. |
|  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 63153,1 |  | 15788,7 | 15788,1 |  | 31576,3 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 35210,5 |  | 15845,0 | 1760,5 |  | 17605,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 98363,6 |  | 31633,7 | 17548,6 |  | 49181,3 |  |  |
| 1.3.2. |  | Капитальный ремонт в части устройства наружного освещения с целью приведения в нормативное состояние освещенности автомобильной дороги |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2017 |  | 3399,4 |  | 911,3 | 829,4 |  | 1658,7 |  | Доля протяженности дорог г.Заречного, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям: 2017 год - 83%; 2018 год - 85%; 2019 год - 85%; 2020 год - 85%; 2021 год - 85%; 2022 год - 85%. |
|  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 3399,4 |  | 911,3 | 829,4 |  | 1658,7 |  |  |
| 1.4. |  | Основное мероприятие «Проведение капитального ремонта, ремонта объектов улично-дорожной сети г.Заречного» |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2015 |  | 67919,2 |  | 32919,2 | 35000,0 |  |  |  | Х |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 25470,0 |  | 15500,0 | 9970,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 1292,0 |  | 1292,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 3954,9 |  | 3954,9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 5922,3 |  | 5922,3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 10829,5 |  | 10829,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 115387,9 |  | 70417,9 | 44970,0 |  |  |  |  |
| 1.4.1. |  | Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2014 |  | 97 618,3 |  | 97 618,3 |  |  |  |  | Капитальный ремонт покрытия автомобильных дорог общего пользования: 2015 год – 88870,8 м2; 2016 год – 30487,9 м2; 2017 год – 0 м2; 2018 год – 0 м2; 2019 год – 0 м2; 2020 год – 0 м2. |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | 67919,2 |  | 32919,2 | 35000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 25470,0 |  | 15500,0 | 9970,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 192,0 |  | 192,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 3350,0 |  | 3350,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 9529,5 |  | 9529,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 106460,7 |  | 61490,7 | 44970,0 |  |  |  |  |
| 1.4.2. |  | Устройство наружного освещения улично-дорожной сети - ПИР |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2017 |  | 1100,0 |  | 1100,0 |  |  |  |  | Доля протяженности дорог г.Заречного, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным пока- зателям: 2017 год - 83%; 2018 год - 85%; 2019 год - 85%; 2020 год - 85%; 2021 год - 85%; 2022 год - 85%. |
|  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 1100,0 |  | 1100,0 |  |  |  |  |  |
| 1.4.3. |  | Капитальный ремонт тротуаров |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2014 |  | 9 906,7 |  | 9 906,7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.4.4. |  | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения |  | Администрация г.Заречного | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля протяженности дорог г.Заречного, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным пока- зателям: 2017 год - 83%; 2018 год - 85%; 2019 год - 85%; 2020 год - 85%; 2021 год - 85%; 2022 год - 85%. |
|  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 604,9 |  | 604,9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 604,9 |  | 604,9 |  |  |  |  |  |
| 1.4.5 |  | Проведение капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования - ПИР |  | Администрация г.Заречного | 2019 |  | 5922,3 |  | 5922,3 |  |  |  |  | Разработка проектной документации на капитальный ремонт Автодорога «Виадук» |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 1300,0 |  | 1300,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 7222,3 |  | 7222,3 |  |  |  |  |  |
| 1.5. |  | Основное мероприятие «Региональный проект «Дорожная сеть» |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2019 |  | 67200,0 |  | 21240,0 | 2360,0 |  | 43600,0 |  | Х |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 127850,0 |  | 46350,0 | 0 |  | 81500,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 33440,0 |  | 15840,0 | 0 |  | 17600,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 228490,0 |  | 83430,0 | 2360,0 |  | 142700,0 |  |  |
| 1.5.1. |  | Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2019 |  | 67200,0 |  | 21240,0 | 2360,0 |  | 43600,0 |  | Доля протяженности дорог г.Заречного, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям: 2019 год - 85%; 2020 год - 85%; 2021 год - 85%; 2022 год - 85%. |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 127850,0 |  | 46350,0 | 0 |  | 81500,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 33440,0 |  | 15840,0 | 0 |  | 17600,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 228490,0 |  | 83430,0 | 2360,0 |  | 142700,0 |  |  |
| Итого по цели № 1 |  |  |  |  | 2014 |  | 249 371,7 |  | 249 371,7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | 213 250,6 |  | 178 250,6 | 35000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 289 383,4 |  | 279 413,4 | 9970,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 198425,9 |  | 136541,6 | 28649,3 |  | 33235,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 127207,9 |  | 100981,7 | 8621,2 |  | 17605,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 130315,3 |  | 80880,8 | 5834,5 |  | 43600,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 148625,0 |  | 67125,0 | 0 |  | 81500,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 55257,0 |  | 15840,0 | 21817,0 |  | 17600,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 9154,0 |  | 0 | 9154,0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 1171619,1 |  | 859033,1 | 119046,0 |  | 193540,0 |  |  |
| Итого по подпрограмме «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» |  |  |  |  | 2014 |  | 249 371,7 |  | 249 371,7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | 213 250,6 |  | 178 250,6 | 35000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 289 383,4 |  | 279 413,4 | 9970,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 198425,9 |  | 136541,6 | 28649,3 |  | 33235,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 127207,9 |  | 100981,7 | 8621,2 |  | 17605,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 130315,3 |  | 80880,8 | 5834,5 |  | 43600,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 148625,0 |  | 67125,0 | 0 |  | 81500,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 55257,0 |  | 15840,0 | 21817,0 |  | 17600,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 9154,0 |  | 0 | 9154,0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 1171619,1 |  | 859033,1 | 119046,0 |  | 193540,0 |  |  |
| Подпрограмма «Обеспечение градостроительной деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель №1: Развитие муниципальной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в городе Заречном |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1: Обеспечение ведения муниципальной автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в городе Заречном |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Основное мероприятие «Обеспечение ведения муниципальной автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» |  | МКУ «Управление информатизации и обеспечения градостроительной деятельности» г.Заречного | 2015 |  | 5500,0 |  | 5500,0 |  |  |  |  | Х |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 6462,0 |  | 6462,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 4586,5 |  | 4586,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 4586,5 |  | 4586,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 4500,0 |  | 4500,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 11600,0 |  | 11600,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 11004,3 |  | 11004,3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 10689,0 |  | 10689,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 58928,3 |  | 58928,3 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  | Обеспечение ведения муниципальной автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности |  | Администрация г.Заречного (отдел архитектуры и градостроительства) | 2014 |  | 8500,0 |  | 8500,0 |  |  |  |  | За период действия программы доля земельных участков с уточненными в течение отчетного года характеристиками к общему количеству земельных участков на территории города году составит не менее 80% |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | 5500,0 |  | 5500,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 6462,0 |  | 6462,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 4586,5 |  | 4586,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 4586,5 |  | 4586,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 4500,0 |  | 4500,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 25635,0 |  | 25635,0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  | Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере ведения муниципальной автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности |  | МКУ «Управление информатизации и обеспечения градостроительной деятельности» г.Заречного | 2020 |  | 11600,0 |  | 11600,0 |  |  |  |  | За период действия программы доля земельных участков с уточненными в течение отчетного года характеристиками к общему количеству земельных участков на территории города году составит не менее 80% |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 11004,3 |  | 11004,3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 10689,0 |  | 10689,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 33293,3 |  | 33293,3 |  |  |  |  |  |
| Итого по цели 1 |  |  |  |  | 2014 |  | 8500,0 |  | 8500,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | 5500,0 |  | 5500,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 6462,0 |  | 6462,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 4586,5 |  | 4586,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 4586,5 |  | 4586,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 4500,0 |  | 4500,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 11600,0 |  | 11600,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 11004,3 |  | 11004,3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 10689,0 |  | 10689,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 58928,3 |  | 58928,3 |  |  |  |  |  |
| Цель №2: Устойчивое развитие территории г.Заречного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.2: Обеспечение устойчивого развития территории г.Заречного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие «Обеспечение устойчивого развития территории г.Заречного» |  |  |  | 2016 |  | 962,0 |  | 962,0 |  |  |  |  | Х |
|  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 962,0 |  | 962,0 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Разработка проекта планировки территории и межевания площадки №7 |  | Администрация г.Заречного |  | 2016 |  | 962,0 |  | 962,0 |  |  |  |  | 2016 год - разработка проекта планировки территории и межевания площадки №7 |
|  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 962,0 |  | 962,0 |  |  |  |  |  |
| Итого по цели 2 |  |  |  |  | 2016 |  | 962,0 |  | 962,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 962,0 |  | 962,0 |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме «Обеспечение градостроительной деятельности» |  |  |  |  | 2014 |  | 8500,0 |  | 8500,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | 5500,0 |  | 5500,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 6462,0 |  | 6462,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 4586,5 |  | 4586,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 4586,5 |  | 4586,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 4500,0 |  | 4500,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 11600,0 |  | 11600,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 11004,3 |  | 11004,3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 10689,0 |  | 10689,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 58928,3 |  | 58928,3 |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере капитального строительства и капитального ремонта объектов муниципальной собственности |  | Администрация г.Заречного МКУ «Управление капитального строительства» | 2014 |  | 18 472,8 |  | 18 472,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | 14 247,9 |  | 14 247,9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 14 926,4 |  | 14 926,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 14731,6 |  | 14731,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 13850,6 |  | 13850,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 11260,0 |  | 11260,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 11000,0 |  | 11000,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 11650,6 |  | 11650,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 11732,3 |  | 11732,3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 103399,4 |  | 103399,4 |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1 |  |  |  |  | 2014 |  | 18 472,8 |  | 18 472,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | 14 247,9 |  | 14 247,9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 14 926,4 |  | 14 926,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 14731,6 |  | 14731,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 13850,6 |  | 13850,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 11260,0 |  | 11260,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 11000,0 |  | 11000,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 11650,6 |  | 11650,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 11732,3 |  | 11732,3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 103399,4 |  | 103399,4 |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Разработка концепции развития МАУ «ЦПКи О «Заречье» |  | Администрация г.Заречного (отдел архитектуры и градостроительства) | 2014 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 2 |  |  |  |  | 2014 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по всем мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по программе |  |  |  |  | 2014 |  | 282344,5 | 276344,5 |  |  | 0 |  | 6000,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | 237998,5 | 197998,5 |  |  | 35000,0 |  | 5000,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 312235,8 | 302265,8 |  |  | 9970,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 219687,0 | 157802,7 |  |  | 28649,3 | 33235,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 154452,3 | 128226,1 |  |  | 8621,2 | 17605,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 147375,3 | 97940,8 |  |  | 5834,5 | 43600,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 174225,0 | 92725,0 |  |  | 0 | 81500,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 77911,9 | 38494,9 |  |  | 21817,0 | 17600,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 31575,3 | 22421,3 |  |  | 9154,0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 1355461,1 | 1037875,1 |  |  | 119046,0 | 193540,0 | 5000,0 |  |

*первым указывается год, предшествующий году начала реализации программы; значение показателя указывается по состоянию на конец указанного года

** краткое описание результата реализации мероприятия по годам